EDI GANTT AND PERT CHART

| Task ID | Activity | O | M | P | TE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 | Requirement Analysis | 5 | 7 | 9 | 7.0 |
| T2 | Design | 9 | 11 | 13 | 11.0 |
| T3 | Data Ingestion | 8 | 10 | 12 | 10.0 |
| T4 | ML and AI | 20 | 22 | 24 | 22.0 |
| T5 | Backend | 23 | 25 | 27 | 25.0 |
| T6 | Frontend | 20 | 22 | 24 | 22.0 |
| T7 | Integration | 5 | 7 | 9 | 7.0 |
| T8 | Testing | 4 | 6 | 8 | 6.0 |
| T9 | Deployment | 1 | 3 | 5 | 3.0 |
| T10 | Documentation | 6 | 8 | 10 | 8.0 |

- Take M = given duration

- Assume:

  - O = M − 2

  - P = M + 2

- Then calculate
TE = (O + 4M + P) / 6